Приложение 9

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Жиздринском районе»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 50,3 | 50,4 | 67,42 | уточнение |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | км | 5.3 | 3,1 | 2,97 | финансирование |
| 3 | Количество профилактических мероприятий, направленных на повышение правового сознания участников дорожного движения | шт. | 9 | 9 | 9 | - |

- Критерий "Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы"

67,42/50,4=1

2,97/3,1=0,96

9/9=1

Итого: (1+0,96+1)/3=0,99

- Критерий "Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

9774,914/10443,673=0.94

- Критерий "Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной

программы"

2/2=1

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

0.5*0.99+0.2*0.94+0.3*1=0.983

Вывод: Уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Жиздринском районе» по итогам 2024г. признается высоким уровнем.

Приложение 10

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Жиздринском районе»

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Жиздринском районе Калужской области | Отдел МХ и строительства | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 1 | 1 |  |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МР «Жиздринский район | Отдел МХ и строительства | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 1 | 1 |  |

Приложение 11

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Развитие дорожного хозяйства в Жиздринском районе»

| № п/п | Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Жиздринском районе Калужской области | Отдел муниципального хозяйства и строительства | 131 | 0409 | 2420000000 | 240 540 | 10143,673 | 10 243,673 | 9 599,037 |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МР «Жиздринский район | Отдел муниципального хозяйства и строительства | 131 | 0409 | 2430000000 | 240 540 | 300,0 | 200,0 | 175, 877 |