**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

***муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жиздринском районе»***

***Общая часть.***

***Наименование муниципальной программы – «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жиздринском районе»***

***Подпрограммы не предусмотрены.***

***Основные цели и задачи муниципальной программы:***

**Цели муниципальной программы:**

**-** формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

**Задачи муниципальной программы:**

- повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Жиздринского района;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение в Жиздринском районе.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2023году:***

- Капитальный ремонт тепловой сети ГБУЗ КО ЦМБ №2, г.Жиздра, Калужской области Средства администрации МР «Жиздринский район» - 680 448,61 рублей; Субсидия - 1 532 176,66 руб.

- Ремонт системы отопления в спортивном зале Огорской ООШ - 262 750,46 рублей;

- МКОУ «Кореневская ООШ», Узел учета150, Ремонт трубы МКОУ – 250 000,00 рублей;

- МКОУ «Школа №2», Котел с установкой - 250 000,00 рублей;

- Доп. Работы

(Проверка монометров, сигнализаторов, ТЭБ)- 155 000,00 рублей;

- Калужская область, ул. Коммунистическая д. 22 – 1150000,00 рублей.

***Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы***

*Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

- *менее 100 %, в том числе:*

- возросло потребление электроэнергии, воды и газа, уменьшились потери электрической энергии и воды в общем объеме переданных ресурсов.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий**

При реализации муниципальной программы были привлечены средства:

- областного бюджета;

- местного бюджета.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с постановлением администрации МР «Жиздринский район» от 20.08.2013г. № 1033 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Жиздринский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Жиздринский район» в 2020 году реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жиздринском районе» характеризуется высоким уровнем эффективности.