Приложение 9

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в Жиздринском районе»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений органов местного самоуправления Жиздринского района и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | 46,7 | 45,7 | 46,7 | за счет внедрения энергосберегающих мероприятий |
| 2 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений органов местного самоуправления и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел.. | 32,5 | 32,00 | 33,2 | за счет внедрения энергосберегающих мероприятий |
| 3 | Удельный расход природного газа на снабжение учреждений органов местного самоуправления и государственных учреждений Жиздринского района (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 54,55 | 54,54 | 55,00 | за счет внедрения энергосберегающих мероприятий |
|  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 12,6 | 12,5 | 12,5 |  |
|  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 33,24 | 33,23 | 33,02 |  |
|  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой плоащди с уровнем освещенности, соответствующим учтановленным нормативам) | кВтч/кв.м. | 3,4 | 3,2 | 1,5 |  |

1.	Критерий "Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы"

45,7/46,7=0,98

32,00/33,2=0,96

54,54/55,00=0,99

12,5/12,5=1

33,23/33,02=1

3,2/1,5=1

Итого: (0,98+0,96+0,99+1+1+1)/6=0,99

2.	 Критерий "Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

3163,408/3166,588=1,00

3.	Критерий "Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной

программы"

4/4=1

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

0.5*0.99+0.2*1.00+0.3*1=0.995

Вывод: Уровень эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жиздринском районе» по итогам 2024г. признается высоким уровнем.

Приложение 10

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в Жиздринском районе»

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдел образования администрации МР «Жиздринский район» | Отдел МХ и строительства | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 1 | 1 |  |
| 2 | Администрация МР «Жиздринский район» | Отдел МХ и строительства | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 1 | 1 |  |
| 3 | Концессионное соглашение по строительству котельной МБОУ «СОШ № 1» г. Жиздра, Калужская область, ул. Коммунистическая д. 22 | Отдел МХ и строительства | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 1 | 1 |  |
| 4 | Отдел культуры Жиздринского района | Отдел МХ и строительства | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 01.01. 2024 | 31.01. 2024 | 1 | 1 |  |

Приложение 11

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

района «Жиздринский район» их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в Жиздринском районе»

| № п/п | Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ" | Отдел муниципального хозяйства и строительства | 075 | 0702 | 3000200100 | 244 | 800,060 | 1443,6 | 1443,6 |
|  |  |  | 131 | 0502 | 3000200100 | 244 | 750,0 | 415,0 | 411,48 |
|  |  |  | 131 | 0502 | 3000200100 | 415 | 1029,94 | 1029,94 | 1029,94 |
|  |  |  | 131 | 0801 | 3000200100 | 612 | 0 | 278,048 | 278,048 |