Приложение № 1

к постановлению администрации МР «Жиздринский район»

от 26 марта 2024 г. № 162

**План основных мероприятий**

**по подготовке к зиме 2024-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные мероприятия** | **Объем работ** | **Объем финансирования,**  **в тыс. руб.** | | **Источник финансирования** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** |
| **Раздел I. Теплоснабжение** | | | | | | | |
| **1** | Техническое перевооружение котельной МКОУ «СОШ № 1» г. Жиздра | БМК-820 |  | | Местный бюджет |  | Администрация МР «Жиздринский район» |
| **2** | Газификация административного здания СП «Село Огорь» | 1 шт | 200,0 | | Областной бюджет  Местный бюджет | сентябрь | Администрация СП «Село Огорь» |
| **3** | Приобретение и установка генератора в здании отдела социальной защиты | 1 шт | 130,0 | | Местный бюджет | август | Собственники |
| **4** | Техническое обслуживание и подготовка к работе источников резервного электропитания | 21 шт | 40,0 | | Местный бюджет | май-август | Собственники |
| **5** | Промывка и опрессовка тепловых сетей и систем теплоснабжения | 21 шт | 40,0 | | Местный бюджет | май- август | Собственники |
| **6** | Текущий ремонт помещений котельных и топочных | 15 шт | 80,0 | | Местный бюджет | май-август | Собственники |
| **7** | Проверка оборудования безопасности установленного в котельных и топочных | 21 шт | 60,0 | | Местный бюджет | май-август | Собственники |
| **8** | Проверка системы вентиляции, вентиляционных каналов и оборудования | 21 шт | 60,0 | | Местный бюджет | август | Собственники |
| **9** | Ремонт дымовой трубы котельной Дома культуры | 1 шт | 80,0 | | Местный бюджет | июль | РКДЦ |
| **10** | Замена узла учета Полюдовской ООШ | 1 шт | 20,0 | | Местный бюджет | июнь | Отдел образования |
| **11** | Передача (продажа) трансформаторной подстанции д.Коренево | 1 шт | 30,0 | | Местный бюджет | октябрь | Администрация  СП «с. Коллективизатор» |
| **12** | Заключение договоров на техническое и аварийное обслуживание газопроводов и оборудования котельных | 21 шт |  | | Местный бюджет | август | Собственники |
| **13** | Заключить договоры на поставку и транспортировку газа | 21 шт |  | | Местный бюджет | июнь | Собственники |
| **14** | Проведение обучения ответственных за газовое хозяйство, обучение и аттестацию операторов котельных | 66 чел | 20,0 | | Местный бюджет | июль  август | Собственники |
| **15** | Провести промывку и опрессовку теплосетей с составлением акта | 21 шт |  | | Местный бюджет | май | Собственники |
| **16** | Провести замену котла в котельной МКОУ ДО и «ДДТ» | 1 шт | 60,0 | | Местный бюджет | август | Отдел образования |
| **17** | Провести ремонт обвязки котлов, подпитки системы отопления в детском саду «Улыбка» | 1шт | 30,0 | | Местный бюджет | апрель май | Отдел образования |
| **18** | Провести комиссионное обследование котельных с подготовкой актов и паспортов готовности | 21 шт |  | | Местный бюджет | август | Собственники |
| **19** | Подготовить пусковую документацию, согласовать ее с филиалом « Людиновомежрайгаз» и АО «Газпром межрегионгаз Калуга» | 21 шт |  | | Местный бюджет | до 5 сентября | Собственники |
| **20** | Контроль за приобретением дров населением | 354 дома | - | | Средства жителей | Май-август | Отдел муниципального хозяйства  Главы сельских администрацийй |
| **21** | Провести пуск котельных, топочных в назначенные сроки | 21 шт | - | | Местный бюджет | по отдельному Распоряжению | Собственники |
| **Раздел II. Эксплуатация жилищного фонда** | | | | | | | |
| **1** | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома р-д. Березовский, ул.Тяговая, д.2 | 1 |  | | средства фонда капитального ремонта МКД КО | июнь | Фонд капитального ремонта МКД КО |
| **2** | Текущий ремонт многоквартирных жилых домов (по отдельным планам) | 10 | 200,0 | | средства собственников | сентябрь | Обслуживающие организации |
| **3** | Комиссионное обследование многоквартирных домов с подготовкой актов и паспортов готовности. | 34 | - | | - | сентябрь | Администрация МР «Жиздринский район» |
| **4** | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома г. Жиздра, ул. Фокина, д.40 | 1шт | 60,0 | | Городской бюджет | август | Администрация ГП  « Город Жиздра» |
| **Раздел III. Водоснабжение и водоотведение** | | | | | | | |
| **1** | Строительство станции водоочистки в  с. Студенец | 1 | 1200,0 | Средства ГП  «Калугаоблводоканал» | | сентябрь | ГП «Калугаоблводоканал» |
| **2** | Ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни в д. Мужитино | 1 | 30,0 | Средства ГП «Калугаоблводоканал» | | апрель | ГП «Калугаоблводоканал» |
| **3** | Промывка и дезинфекция сетей и сооружений водоснабжения | 10 км | 40,0 | Средства ГП «Калугаоблводоканал» | | май сентябрь | ГП «Калугаоблводоканал» |
| **4** | Ремонт водозабора в г.Жиздра | 1 шт | 250,0 | Средства ГП «Калугаоблводоканал» | | май  июнь | ГП «Калугаоблводоканал» |
| **5** | Подготовительные работы для начала строительства объекта. Строительство очистных сооружений хозяйственно- бытовой канализации с сетями водоотведения в г.Жиздра. | 1 шт | 30,0 | Средства  ГП «Город Жиздра» | | апрель октябрь | Администрация ГП  « Город Жиздра» |
| **6** | Ремонт пожарных гидрантов | 7 шт | 50,0 | Средства ГП «Калугаоблводоканал» | | май август | ГП «Калугаоблводоканал» |
| **7** | Ремонт водопроводных колодцев по ул. Жуковского в г. Жиздра |  | 68,0 | Средства  ГП «Город Жиздра» | | июнь | Администрация ГП «Город Жиздра» |
| **8** | Ремонт водопровода в котельной РТМО | 1 шт | 80,0 | Администрация МР «Жиздринский район» | | июль | Администрация МР «Жиздринский район» |